浙江康复医院

孤独症儿童康复中心

建设工程方案及初步设计项目

招标采购文件

项目编号：ZK-CG-202602

项目名称：浙江康复医院孤独症儿童康复中心建设工程方案及初步设计项目

采购单位：浙江康复医院

2026年2月

# 第一章  招标公告

参照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，就浙江康复医院孤独症儿童康复中心建设工程方案及初步设计项目进行招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

- 项目编号：ZK-CG-202602

二.采购组织类型：自行组织采购

三.采购方式：院内招标

四.招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 标段 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 最高限价 | 简要技术 要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江康复医院孤独症儿童康复中心建设工程方案及初步设计项目 | 1 | 项 | 12.4 | 12.4 | 详见采购需求 |  |

五.供应商资格条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。

六.其他事项：

1、供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起三个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日。收到招标文件之日起至投标截止时间止不足三个工作日的，应当在投标截止时间前提出。（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

七、招标文件时间、地点及注意事项：

1、投标报名文件需提供以下文件资料：

1）有效的营业执照（法人证书）、资质证书等复印件。

2）法定代表人授权书（原件）；

3）被授权人身份证（复印件）；

以上复印件须加盖投标单位公章，书面方式送至浙江康复医院城东院区保安室或扫描件发送到1297248070@qq.com邮箱中。

2、报名截止时间：2026年2月6号11:00

3、联系人及方式：杨女士   0571-86439831

4、投标地点：浙江康复医院城东院区（杭州市上城区观音塘路103号）食堂二楼会议室

5、开标时间：2026年2月6号14:00

浙江康复医院

2026年2月

# 第二章  供应商须知

一、招标文件

1.供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，供应商可以在投标截止日 1 天前以书面形式要求招标采购单位澄清。2.招标采购单位必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

二、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

1.资格证明部分：

▲（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人的身份证复印件，法人代表授权委托书（格式见第五章）；

▲（2）投标声明书（格式见第五章）

2.报价部分：

（1）投标函（格式见第五章）；

（2）开标一览表（格式见第五章）；

（3）投标报价明细表（格式见第五章）；

3.商务技术部分

（1）评标标准相应的商务技术资料；

（2）供应商认为有需要提供的相关材料或者方案

（二）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括一切税金和费用。3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

三、开标

1.供应商应按招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，将不予接收。2.开标会由采购人自行主持。3．做好开标记录并签字确认，供应商代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响开标过程。

四、评标

1.评标小组由采购单位有关专家组成,成员人数应当为单数。2.招标人对各供应商的资格进行审查，供应商资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。3.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。4.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

五、定标

1.采购人依法确定中标人后现场发布中标公告。2.采购人与中标人应当在中标之日起30日内签订采购合同。中标人拖延、拒签合同的,取消中标资格。

# 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，参照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于浙江康复医院孤独症儿童康复中心建设工程方案及初步设计项目评标。

一、总则

本次评标采用综合评标法，合格供应商的评标按投标报价分数排序。

在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：（1）报价超过最高限价的；（2）投标报价具有选择性的；（3）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；（4）报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且供应商不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

- 评审内容及标准 本次投标以项目总价进行投标报价，按报价高低进行排序，相同分数按资质排序，资质报价都相同随机抽取。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 （分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 报价部分 | - 满足采购文件要求且评审报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价/评审报价)×10%×100（四舍五入后可保留2位小数） | - 10 |
| 2 | - 商务技术部分 | - 整体服务方案（评分范围：8，7，6，5，4，3，2，1，0） | - 8 |
| 3 |  | - 针对本项目的难点、重点的分析及解决方法和措施（评分范围：8，7，6，5，4，3，2，1，0） | - 8 |
| 4 |  | - 根据项目特点对设计服务理念，环保创新工艺运用的方案（评分范围：8，7，6，5，4，3，2，1，0） | - 8 |
| 5 |  | - 涉及原有建筑物或构筑物结构承重、功能要求的改变的方案和措施（评分范围：8，7，6，5，4，3，2，1，0） | - 8 |
| 6 |  | - 减少设计遗漏和误差的方案和措施（评分范围：8，7，6，5，4，3，2，1，0） | - 8 |
| 7 |  | - 对项目各类经济技术指标的控制、估概算合理且符合实际情况，计算资料完整正确的方案和措施（评分范围：5，4，3，2，1，0） | - 5 |
| 8 |  | - 在设计过程中的方案调整配合、实施或施工阶段的配合与服务，响应积极的方案和措施（评分范围：5，4，3，2，1，0） | - 5 |
| 9 |  | - 设计技术交底方案（评分范围：5，4，3，2，1，0） | - 5 |
| 10 |  | - 如何做好各专业之间的配合，设计文件深度如何满足施工图单位的相互衔接的需要。（评分范围：5，4，3，2，1，0） | - 5 |
| 11 |  | - 资料收集、整理、汇编、归档等的工作流程以及确保资料完整的保证措施（评分范围：5，4，3，2，1，0） | - 5 |
| 12 |  | - 突发情况防范及应急预案（评分范围：5，4，3，2，1，0） | - 5 |
| 13 |  | - 质量控制方案（评分范围：7，6，5，4，3，2，1，0） | - 7 |
| 14 |  | - 拟派项目负责人情况（包括工作经验、技术能力、职称等）（评分范围：5，4，3，2，1，0） | - 5 |
| 15 |  | - 拟派服务团队人员（除项目负责人外）：岗位分工、组织架构、人员经验、技术能力、职称等（评分范围：8，7，6，5，4，3，2，1，0） | - 8 |

# 第四章  招标内容及需求

一、项目概况

近年来，随着社会对儿童康复服务需求的持续增长，以及为贯彻落实省民政厅《关于加强困境孤独症儿童关爱服务工作的通知》（民发[2024]75号）与《困境儿童心理健康关爱服务工作指引（试行）》（民函[2025]35号）等文件精神，我院需进一步拓展和深化康复服务职能。目前，现有康复服务空间与设施已难以满足发展需要。为切实保障以孤独症儿童为主的特殊儿童群体能够获得专业、系统、优质的康复服务，经充分调研与论证，我院决定对位于杭州市观音塘103号的一幢四层既有建筑进行装修改造，建设成为区域性孤独症儿童康复中心。现就本改造装修工程的初步设计工作进行公开采购。

二、采购内容及服务范围

一、服务范围：

本项目位于杭州市观音塘103号，对一幢四层既有建筑（总面积约1300平方米，具体范围详见附件1）进行装修改造，将其建设为符合现代康复理念的区域性孤独症儿童康复中心。供应商的设计服务范围涵盖从方案设计至配合施工完成的全部初步设计及相关服务。

二、工程设计具体范围包括但不限于：

1. 方案设计阶段：进行现场勘察、编制设计草图、与使用单位（我院）进行充分沟通、进行方案介绍与论证等，形成最终设计方案。

2. 初步设计阶段：根据确认的方案，完成各专业初步设计图纸及设计说明，编制初步设计概算。

3. 审批配合：确保所提交的设计成果符合相关部门审批要求，并承诺在指定期限内配合通过审批（如需）。

4. EPC招标配合：配合采购人完成后续EPC（设计-采购-施工）工程招标所需的工程量清单及预算编制工作。

5. 后续服务：在施工图设计及施工实施阶段，与施工图设计单位进行技术配合，并提供必要的现场技术指导与设计交底服务。

三、服务要求

一、设计需求：

康复中心设计应遵循安全、专业、温馨、适用的原则，充分满足孤独症儿童康复训练的特殊需求。中心需集评估、训练、教育、指导、支持功能于一体，主要设置以下功能区域：

1. 评估与咨询区：初始评估室、家长访谈室等。

2. 核心训练区：感觉统合训练室、运动悬吊治疗室、海豚屋（现代数字仿生技术）、脑机接口治疗室、个别化训练室、结构化训练室、日常生活技能训练室、言语治疗室、作业治疗室、音乐治疗室等。

3. 团体活动区：社交技能训练室、游戏治疗室、情景交互训练室、楼宇周边户外活动场地等。

4. 综合创意支持区：儿童作品展示区、家长休息阅览区等。

5. 辅助区： 楼梯、电梯间、无障碍卫生间等。

二、具体设计内容要求：

1. 结构加固与主体改造：根据最终平面布局，对承重墙体、梁、板、柱进行必要的加固设计；设计新砌筑隔墙、门洞改造；设计新加建楼梯、电梯的主体结构等。

2. 外部装修设计：外立面清理及涂刷翻新设计；外门、外窗更新设计；外立面空调机位遮挡设计；新加建楼梯、电梯的外立面设计；屋面保温、防水层翻新设计等。

3. 室内装修设计：包含地面、墙面装修设计，重点考虑隔音与安全防护；吊顶、照明系统设计；定制康复家具设计；软装配置建议；标识标牌系统设计等。

4. 专项工程设计：消防系统改造设计；弱电智能化系统（含监控、网络）设计；给排水系统改造设计；暖通空调系统（确保空气流通与舒适度）设计；强电系统改造设计等。

5. 无障碍设施设计：严格按规范设计室内外坡道、无障碍卫生间、加宽走廊、安全扶手、无障碍电梯等，确保全区域无障碍通行。

6. 室外布局设计：室外总平面布局改造及局部环境提升设计。

7. 设计成果文件：提供完整的设计说明（含工程投资概算）、主要材料与工艺说明、主要空间效果图。

8. 施工图配合：按照采购人确认的方案，深度需达到可指导后续建筑、结构、水电、暖通、装饰施工图设计及软装选型的程度。

9. 现场服务：按采购人要求，提供施工过程中的现场配合与指导服务。

- 项目服务周期

1. 设计周期：供应商应在合同签订之日起 13个日历天内，完成全部初步设计成果的交付。成果深度需满足医院关于EPC项目招标清单及控制价编制的要求。

2. 总服务期：自合同签订之日起，至本项目施工全部完成之日止。服务期包括方案设计、初步设计、审批配合、EPC招标配合、施工图设计配合及施工期间现场服务等全部工作。

- 五、服务费用及支付方式

一、服务费用：

本项目采用固定总价包干形式。报价应包含为完成本招标文件所述全部工作内容（包括但不限于设计、调研、沟通、评审、修改、出图、报批配合、现场服务、税费、利润等）所需的一切费用。

二、支付方式

成果提交后支付60%，待施工图设计完成并通过图审后支付40%。

六、成果提交要求

1. 成果形式：需提交纸质版文件及电子版文件。电子版文件应包含PDF格式（不可编辑）和DWG格式（可编辑），且内容必须与纸质版完全一致。

2. 成果内容（包括但不限于）：

方案文本：阐述设计理念、总体布局、功能分区、流线组织、与周边环境协调关系、灯光设计、材料设备选型等。

初步设计图纸：建筑、结构、给排水、电气、暖通、装修等各专业全套初步设计图纸及相关设计说明。

投资概算：完整的项目初步设计概算书。

效果图：所设计区域主要功能空间的效果图。

▲七、供应商资质要求

1. 供应商须具备中华人民共和国境内注册的独立法人资格。

2. 供应商须具备建设主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或建筑行业工程设计乙级及以上或建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质证书。

3. 供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4. 本项目不接受联合体投标。

# 第五章　投标文件格式

1. 投标文件的外包装封面格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

招标内容：

标项内容：

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

在   年   月   日时分之前不得启封

年   月   日

2.资格证明文件：

▲（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人的身份证复印件；

▲（2）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：须提供相关证明（说明）材料，内容自拟，证明材料可以是：资产或存款证明、采购设备发票、代理证明、以往同类项目实施案例、投标人为其缴纳社保的人员资质等；

3.投标声明书格式

投标声明书

致  ：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人/授权委托人，我方愿意参加贵方组织的（项目编号：）项目的投标，提交投标文件正本1份、副本2份。为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起90日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

8.在参加本项目前三年内没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚或处罚。

如有，说明具体情况，否则删除本行

9.在投标截止前未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

如被列入，说明具体情况，否则删除本行

10.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

11.本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：邮编：   电话：

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：

投标人名称（公章）：___________________

开户银行：   银行帐号：

法定代表人或授权委托人签字：

日期：年月日

4.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致    ：

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）法定代表人：（签字或盖章）

职务：职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商：       （盖章）

年     月    日

5.投标函格式

投标函

致：

根据贵方为项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：），签字代表（全名）经正式授权并代表供应商（供应商名称）提交投标文件正本一份、副本两份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起90个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：邮编：电话：

传真：供应商代表姓名职务：供应商名称: （盖章）开户银行：银行帐号：

法定代表人或授权委托人: （签字或盖章）

日期: 年月日

6.开标一览表

浙江康复医院孤独症儿童康复中心建设工程方案及初步设计项目开标一览表

| 项目 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 浙江康复医院孤独症儿童康复中心建设工程方案及初步设计项目 |  |  |

注：1、本次报价包含材料、人工、管理费、税费等所有费用。报价作为此次投标的评标依据。

投标单位：___________(盖章)___________

法定代表人或授权委托人：（签字）

日期：年 月 日

7.投标报价明细表

投标报价明细表

本次报价包含材料、人工、管理费、税费等所有费用。总价作为此次投标的评标依据。

投标单位：___________(盖章)___________

法定代表人或授权委托人：（签字）

日期：年 月 日